# Małogoszcz, dnia  2008.06.16

# Znak : OR-0055-11/08

# SPRAWOZDANIE

z działalności Burmistrza  za okres od dnia 8 kwietnia 2008 r. do dnia 13 czerwca 2008r.

I.   Referat Budownictwa i Inwestycji

1.Zakończono prace nad Planem Odnowy Miejscowości Złotniki. Przekazano projekt Planu

Radzie Sołeckiej w celu akceptacji i podjęcia stosownej uchwały zebrania wiejskiego.

2.Zakończono prace nad Planem Odnowy Miejscowości Bocheniec. Przekazano projekt Planu     Radzie Sołeckiej w celu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości.

3.Przygotowano i złożono wnioski aplikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla następujących inwestycji:

-BUDOWA DROGI GMINNEJ LEŚNICA – ZAKRUCZE PÓŁNOCNEJ   OBWODNICY    MIASTA MAŁOGOSZCZ

- BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTNIKI

- PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REMBIESZYCE – BORKI

4.Przygotowano i złożono wnioski aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki na lata 2007-2013 dla następujących zadań:

-JA-TY-MY- Idziemy do przedszkola – utworzenie ośrodka przedszkolnego 
      w Rembieszycach

- „Grajmy w szachy” – czyli matematyka inaczej – zajęcia pozalekcyjne gry w szachy dla  uczniów ZSO w Małogoszczu (szkoła podstawowa i gimnazjum).

5.Przygotowano i złożono wniosek w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi dla  OSP Małogoszcz pt. „Instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP Małogoszcz”.

6.Przygotowano i złożono wniosek w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny
   w szkołach i placówkach” na rozszerzenie monitoringu wizyjnego dla ZSO w Małogoszczu 
   i ZPO w Złotnikach.

7.Współorganizacja imprez w ramach obchodów Dni Małogoszcza 2008 – 600 lat Miasta Małogoszcz.

8.Przygotowywane są projekty i opracowania materiałów promocyjno-reklamowych związanych z obchodami Dni Małogoszcza 2008 (600-lat nadania praw miejskich dla miasta Małogoszcz): widokówki, medale, balony, cukierki reklamowe, daszki, torby, wpinki, książki itp.

9.Podjęto prace nad wytyczeniem szlaku pieszego z rezerwatu Milechowy do miasta Małogoszcz.

10.Przygotowywany jest Plany Odnowy Miejscowości dla miasta Małogoszcz.

11.Współpracowano z lokalnymi mediami: Gazeta Jędrzejowska, Echo Dnia,

12.Na bieżąco aktualizowany jest Miejsko – Gminny portal internetowy www.malogoszcz.pl.

13.Trwają prace nad opracowaniem zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz ( część sołectwa Żarczyce Duże).

14.Wystąpiono do Starostwa o wydanie pozwolenia na rozbudowę o zadaszony taras Domu Ludowego w Zakruczu,

15.Rozstrzygnięto przetarg na wydzierżawienie systemu ciepłowniczego miasta Małogoszcz. Nowym dzierżawcą od 1 lipca 2008r., będzie firma Dalkia Polska S.A.

16.Trwają prace przy budowie II etapu obwodnicy Małogoszcza .

17.Trwa kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem kompleksowego    uzbrojenia terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego w Małogoszczu wraz z budową dróg i chodników. Firma projektowa „BUTECH” z Kielc – wartość całego opracowania projektowego brutto wynosi 215133,33 zł, termin opracowania 04 październik 2008 r.

18.Zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami  do budynków mieszkalnych w Bocheńcu „BRZEZINKI” Koszt budowy brutto zgodnie z zawartą umową -126227,78 zł.

19.Podpisano umowy oraz przekazano place budowy na wykonanie termomodernizacji   budynku Szkoły Podstawowej w Rembieszycach i Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach. Wykonawcą robót przy Szkole Podstawowej w Rembieszycach jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ze Staszowa – wartość robót brutto wynosi 692584.51 zł, natomiast Wykonawcą  robót przy Zespole Placówek w Złotnikach jest Zakład Remontowo-Budowlany ze Stopnicy – wartość robót brutto wynosi 626647,35 zł.

Termin wykonania termomodernizacji w/w obiektów koniec września 2008 roku.

20.Opracowywane są dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu    wyłonienia  wykonawcy robót  wodociągowych na Górach Lasochowskich.

21.Uzyskano od Wojewody Świętokrzyskiego pozwolenie na przejście z kanałem sanitarnym   pod drogą wojewódzką nr 728 w Zakruczu.

22.Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą robót na: ”Remont mieszkania

z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej w budynku Poradni Dziecięcej w Ośrodku   Zdrowia w Małogoszczu”. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany „OKSBUD” z/s w Oksie – wartość robót brutto 42638,12 zł. Termin wykonania prac

09 sierpień 2008 rok.

23.Rozstrzygnięto przetarg na przełożenie sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w

Małogoszczu. Wartość robót brutto wynosi 76130,50 zł. Wykonawcą robót jest Firma

Handlowo-Usługowa „UNICUS” z/s w Miechowie. Planowany termin podpisania   umowy

25 czerwiec 2008 r. czas realizacji dwa miesiące.

24.Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Warszawskiej w Małogoszczu . Wykonawca –         Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Kielce.

Termin wykonania do 30.09.2009 r.

Na przebudowę dróg gminnych   w m. Kozłów, Żarczyce Małe, Bocheniec nie złożono    żadnej  oferty – postępowanie unieważniono i ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w zadań. Termin otwarcia ofert 24.06.2008 r.

25.Zakończono budowę wjazdu na boisko sportowe w Małogoszczu. Wykonawca – Wijas

Jarosław. Wartość wykonanych robót – 62.260,26 zł + koszt projektu 3.900 zł

26.Wykonano obmiary przebudowy chodników na Osiedlu w Małogoszczu celem ogłoszenia przetargu.

27.Zakupiono 5 ton masy asfaltowej „ na zimno” celem wykonania remontów cząstkowych dróg  gminnych,

28.Przystąpiono do utwardzenia polnych dróg kamieniem z Cementowni Małogoszcz

(przewieziono - 1000 ton),

29.Wykonano aktualizację projektu technicznego budowy mostu w Złotnikach,

Koszt projektu - 9.760 zł

30.Rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych w m. Henryków, Złotniki Pręty, Wykonawca

KPRD Kielce.

31.W trakcie realizacji jest chodnik w Żarczycach Dużych.

32. Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej Mieronice – Mniszek.

33.Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi powiatowej w m. Ludwinów – dł. 970 mb

wartość robót – 256.888 zł i ul Jaszowskiego – 550 mb. – wartość robót – 224.337 zł.

Wykonawca KPRD Kielce

34.Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Małogoszcz.

Wykonawca – Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o .o , Radom,

ul. Toruńska 9, Wartość robót – 1.067.250,99 zł. Zadanie finansowane wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej  i oszczędności w kosztach eksploatacji

systemu. Termin spłaty do ok. 2015 r.

II. Stanowisko  ds.  gospodarki  komunalnej

1.Przygotowano dokumentację i przekazano do poświadczenia 3 oświadczenia o posiadaniu    gospodarstwa.

2.Przygotowano i przeprowadzono wspólnie z dyrektorami szkół akcję   „ Sprzątania Ziemi”.

3.Wydano postanowienie pozytywnie opiniujące projekt „ Aktualizacji Planu Gospodarki    Odpadami dla Powiatu Jędrzejowskiego”.

4.Nadzorowano i dokonano odbioru wykonania rowu odwadniającego we wsi Mniszek na długości 250 m.

5.Wytyczono boisko sportowe we wsi Mieronice.

6.Udzielano pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

7.Udzielano pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

8.Przyjmowano wnioski i koordynowano prace związane z usuwaniem azbestu.

III. Urząd  Stanu Cywilnego

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

- Zarejestrowano zdarzenia i sporządzono akty stanu cywilnego w tym:

-  urodzenia  -  2

-  małżeństw – 13

-  zgonów     -  10

- Wydano 5 decyzji na sprostowanie błędu w aktach stanu cywilnego lub uzupełnieniu .

- Przyjęto 30 zapewnień od nupturientów, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

- Wydano 24 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art.4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

- Przyjęto 115 wniosków od interesantów w sprawie wydania odpisów skróconych

i zupełnych aktów stanu cywilnego w wyniku czego wydano 182 odpisy aktów stanu

cywilnego.

Z zakresu kadr i szkolenia

1. Z dniem 10 czerwca 2008r. przyjęto 10 osób na staż do Urzędu Miasta i Gminy i jednostek

organizacyjnych.

IV. REFERAT FINANSOWY

1.Stanowisko d/s Kasy

Kasa podjęła w BS Kielce o/Małogoszcz środki pieniężne w wysokości 341 945,41 zł. i wypłaciła je w tej samej kwocie. Kasa przyjęła wpłaty na rzecz Urzędu z tytułu różnych podatków i opłat na kwotę 128 317,37 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 2 posiedzenia, przeprowadzono  rozmowy motywujące z osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu,

skierowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie w sprawie przymusowego leczenia odwykowego, pozytywnie zaopiniowano 3 wnioski o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozytywnie zaopiniowano 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2.Stanowisko do spraw windykacji należności.

1.Dokonano zmian przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych i od osób prawnych zgodnie z wydanymi decyzjami.

2.Przygotowano i wydano sołtysom  kontokwitariusze na pobór II raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

3.Rozliczono sołtysów z poboru II raty  podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych.

4.Naliczono prowizję w wysokości 20% od zainkasowanych kwot podatku.

5.Wprowadzono wpłaty na konta podatników.

6.Wystawiono 155 upomnień na zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

7.Wydano 12  zaświadczeń  o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

8.Dokonano 10 zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

9.Wydano 8 decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

10.Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa,  1 zezwolenie   na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

11.Wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Stanowiska pracy d/s podatków i opłat lokalnych.

1.   Wydano :

-  282 zaświadczenia ,

-    40 decyzji  w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

-  202 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

2. Wysłano :

- 50 wezwań do podatników w sprawie złożenia informacji o podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości

3.   Przyjęto :

- 45 informacji w sprawie podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .

- 11 deklaracji na podatek od środków transportowych

5. Sporządzono sprawozdanie dotyczące skutków obniżenia stawek podatkowych i zastosowania

ulg podatkowych za I kwartał 2008 r.

4. Stanowisko d/s płac.

Przekazano do ZUS dokumentację w formie elektronicznej dotyczącą:

- naliczania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

- zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  nowo zatrudnionych pracowników

- zgłoszeń do ubezpieczeń zdrowotnych członków ich rodzin,

Wyrejestrowano z  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych zwalnianych pracowników

i z ubezpieczeń zdrowotnych członków ich rodzin,

Stale współpracowano z ZUS w zakresie uzupełniania brakujących dokumentów dotyczących  naliczania kapitału początkowego dla byłych i obecnie zatrudnianych pracowników, Sporządzono informację o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) dla byłych pracowników,   oraz składano pisemne i telefoniczne wyjaśnienia  do  wydanych  wcześniej zaświadczeń do kapitału początkowego zgodnie z wymogami ZUS,

Naliczono  i rozliczono (za każdy miesiąc) podatek dochodowy od umów o pracę ,umów zleceń

i umów o dzieło,

Dla nowo zatrudnianych pracowników z tytułu umów o pracę ,umów zleceń, umów o dzieło,

-  założono nowe kartoteki osobowe,

-  wprowadzono dane osobowe do systemu kadrowo-płacowego,

-  wprowadzono dane podatkowe do systemu kadrowo-płacowego,

- wprowadzono wskaźniki ubezpieczeniowe do systemu kadrowo-płacowego.

Comiesięcznie składano wnioski  do PUP  o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych do prac publicznych i  interwencyjnych , oraz składano oświadczenia o wysokości wkładu pracodawcy w subsydiowane zatrudnienie, w podziale na poszczególnych pracowników zgodnie z zawartymi  umowami  w celu uzyskania częściowego zwrotu dofinansowania  z PUP.

Wydano zaświadczenia o wysokości dochodów do celów emerytalnych, rentowych, zasiłkowych, stypendialnych  na prośbę pracownika.

Przekazano do ZUS dokumenty celem wypłaty zasiłków chorobowych oraz (Z-3)

- zaświadczenie płatnika składek celem wypłaty zasiłków chorobowych przez ZUS dla pracowników którym umowy o pracę  uległy rozwiązaniu.

Sporządzono  zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę.

5. Stanowisko d/s księgowości budżetowej.

Inspektor d/s księgowości budżetowej wykonywała niżej wymienione czynności:

1.Przygotowano dokumenty finansowe do podjęcia do kasy Urzędu z działalności MGOPS, Domu Kultury, Biblioteki oraz Urzędu M i G.

2.Przygotowano dokumenty do wypłat bezgotówkowych  a także dokonywano przelewów drogą elektroniczną;

3.Księgowano dowody księgowe dotyczące dochodów budżetowych, uzgadniano ewidencję  analityczną z zapisami w księgowości podatkowej.

4.Rozliczano inkasenta z opłaty targowej na koniec maja 2008 r.

5.Wdrażanie systemu PUMA – wprowadzanie kontrahentów oraz  wprowadzanie nowych kont bankowych.

6.Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej.

Podinspektor d/s księgowości budżetowej wykonywała n/w czynności:

1.Wystawiono faktury VAT z tytułu najmu lokali użytkowych oraz innych usług podlegających

podatkowi VAT, wystawiono również rachunki dla jednostki Domu Kultury.

2.Sporządzono noty obciążeniowe z tytułu poboru energii elektrycznej, cieplnej i rozmów           telefonicznych;

3.Uzgadniano wykonanie planu wydatków budżetowych na koniec każdego miesiąca

z poszczególnych jednostek budżetowych.

4.Rozliczano samochód służbowy gminy.

5.Prowadzono dokumentację funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników MGOPS, Domu Kultury, Biblioteki oraz Urzędu M i G.

6.Kompletowano dowody źródłowe w celu zaksięgowania na kontach analitycznych

i   syntetycznych MGOPS, Domu Kultury, Biblioteki oraz Urzędu M i G.

7.Wdrażanie systemu PUMA -wprowadzanie faktur VAT  i kontrahentów.

7. Kierownik Referatu Finansowego.

Wspólnie z Zastępcą Skarbnika Miasta i Gminy wykonano n/w czynności służbowe:

1.Przygotowano Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

2.Dalsze wdrażanie systemu PUMA w zakresie budżetu gminy oraz wprowadzanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

3.Przygotowano projekt uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

4.Sporządzono sprawozdania finansowe z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008  rok i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

5.sporządzono bilans z wykonania budżetu gminy za 2007 oraz bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego za rok 2007 i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

6.Sporządzono wniosek w sprawie wydania opinii o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Złotnikach i w Rembieszycach i złożono do RIO w Kielcach.

V. Stanowisko ds. ewidencji ludności i ochrony środowiska

- Na pobyt stały zostało zameldowanych 10 osób , które przybyły spoza gminy

- Na pobyt czasowy zostało zameldowanych  5 osób.

- Przemeldowanych w obrębie gminy zostało 13 osób.

- Z pobytu stałego zostało wymeldowane  18 osób.

- Czasową nieobecność poza gminą zgłosiło  10 osób.

Ponadto zbiór meldunkowy został zaktualizowany zdarzeniami z akt stanu cywilnego.

Wprowadzono do LBD i kartoteki KOM:

- 24 akty urodzeń

- 26 aktów małżeństwa

- 23 akty zgonu.

Uzupełniono Lokalny Bank Danych oraz kartotekę KOM zmianami wynikającymi 
z wymiany dowodów osobistych w 250 przypadkach.
Wydane zostały 4 decyzje administracyjne w sprawie o wymeldowanie na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

# W zakresie ochrony środowiska

Wydanych zostało 10 decyzji administracyjnych na wycięcie. drzew dla osób fizycznych.

Wydane zostało 1 postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu koncesji
na wydobywanie pisaków ze złoża  KARSZNICE - ŁUNY

VI .Stanowisko do spraw dowodów osobistych

Na stanowisku ds. dowodów osobistych  wykonywano  następujące  czynności  :

1.Przyjęto 142 wnioski  o wydanie dowodów  osobistych i przesłano do Centrum Personalizacji,

2.Przyjęto i wprowadzono do gminnej informatycznej bazy danych łącznie 134 dowody osobiste,

3.Wydano mieszkańcom gminy 193 dowodów osobistych.

VII. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  i zarządu mieniem

1.Wydano 9 decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości położonych

w Małogoszczu, Bocheńcu, Woli Tesserowej, Lipnicy, Mieronicach, Rembieszycach,     Żarczycach Małych   i Kozłowie.

2.Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  lokalowych   przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz najemców ( lokale przy ul. Warszawskiej 12).

3.Sporządzono  i podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na oddanie  w najem lokali użytkowych położonych w Małogoszczu w  budynku przy ul. Jędrzejowskiej 12 b.

4.Wydano 1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego odnośnie przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Kozłowie.

VIII. Stanowisko  ds. dodatków  mieszkaniowych

Przyjętych zostało  36 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  Wydano 31 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego osobom spełniającym kryteria. Wszystkie decyzje zostały zarejestrowane, sporządzono wykazy osób korzystających z dodatków. Wykazy te przekazano do księgowości w ustawowym terminie celem przekazania środków finansowych dla zarządców i do rąk wnioskodawcy na wypłatę przyznanych dodatków.

Przyjęto również 2 wnioski w sprawie ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej i wydano 2 decyzje przyznające zaliczkę alimentacyjną.

IX .Stanowisko  do spraw świadczeń rodzinnych

Przyjęto:  60 wniosków  w sprawie świadczeń rodzinnych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na okres zasiłkowy 2007/2008.

Wydano:124 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i dodatków , zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

X .Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu.

1. Zarządzeniem Nr 122/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. Burmistrz powołał komisję w celu   otwarcia  skarbony stacjonarnej. Po otwarciu skarbony pieniądze zostały przeliczone i przekazane na konto Stowarzyszenia Per Crocem Święty Krzyż na odbudowę wieży kościoła na Świętym Krzyżu.

2.W dniu 14 05.2008r. wystąpiono z wnioskiem  do Kuratorium Oświaty w Kielcach w sprawie dotacji na dofinansowanie pracodawcy kosztów przyuczania młodocianego pracownika.

3.29 maja 2008r. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznawanie dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli. Dziewięciu nauczycieli otrzymało dofinansowanie.

4.Zarządzeniem Nr 131/08 z dnia 12 czerwca 2008r. Burmistrz zatwierdził arkusze organizacyjne Zespołów Szkół i Szkół Podstawowych na rok szkolny 2008/2009.

5.Zarządzeniem Nr 132/08 z dnia 12 czerwca 2008r. Burmistrz zatwierdził arkusze organizacyjne Przedszkoli Publicznych na rok szkolny 2008/2009.

XI. Stanowisko do spraw obrony cywilnej.

W zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej.

1.Trwają nadal prace nad aktualizacją  kart zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

W zakresie ochrony informacji niejawnych oraz BHP i Ppoż.

1.Prowadzono szkolenia z zakresu BHP dla osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i  robót publicznych, praktykantów i stażystów.

2.Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy  dla jednostek OSP.

3.W miesiącu czerwcu 2008 r. dobyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP w  miejscowości Bocheniec. Zawody wygrała jednostka OSP Złotniki przed Rembieszycami i Karsznicami..

W zakresie spraw wojskowych:

1.Prowadzona jest aktualizacja dokumentacji związanej z akcją kurierską na terenie gminy   Małogoszcz .

2.W dniu 29 maja br. przeprowadzono ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego z udziałem gmin Nagłowice, Oksa i Słupia Jędrzejowska.