# Małogoszcz, dnia  2008.11.03

# Znak : OR-0055-13/08

# SPRAWOZDANIE

z działalności Burmistrza  za okres od dnia 15 sierpnia 2008 r. do dnia 30 października 2008 r.

I. Referat Budownictwa i Inwestycji

1.Zakończono prace nad Planem Odnowy Miejscowości Małogoszcz. Przekazano projekt Planu   Radom Osiedla Nr 1 i 2 w Małogoszczu w celu akceptacji i podjęcia stosownych uchwał Rad.

2.Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla następującej inwestycji:

„REWITALIZACJA PLACU KOŚCIUSZKI – PRZYWRÓCENIE CZYTELNOŚCI    
    HISTORYCZNEGO ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNEGO RYNKU”.

3.Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał         Ludzki dla następującego zadania:

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA KAŻDEGO” – LOKALNE OKIENKO   
    PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOGOSZCZU”.

4.Przygotowano i złożono wniosek w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi dla OSP Mieronice pt. „JUŻ MAMY SIĘ GDZIE BAWIĆ – MIERONICE”. Uzyskano dofinansowanie dla projektu w wysokości 13.029,60 zł (80 % kosztów ogólnych zadania).

5.Podpisano pre-umowy na realizacje projektów drogowych, wniosków złożonych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla:

„BUDOWA DROGI GMINNEJ LEŚNICA – ZAKRUCZE PÓŁNOCNEJ 
    OBWODNICY MIASTA MAŁOGOSZCZ” – kwota dofinansowania 1.869.245,00 zł

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REMBIESZYCE – BORKI” - kwota   
    dofinansowania 460.686,47 zł

Dofinansowanie stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadań.
Projekt pn. „BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTNIKI”     znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania  i będzie rozpatrywany w kolejnym naborze wniosków.

6.Przygotowano i złożono dokumenty do podpisania umowy dla projektu JA-TY-MY- Idziemy do przedszkola – utworzenie ośrodka przedszkolnego w Rembieszycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7.Przygotowano i złożono sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP Małogoszcz” w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi.

8.Przeprowadzono konsultacje społeczne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”.

9.Współorganizowano Promocję tomiku poezji Stanisławy Szymkiewicz „Jest takie miejsce”.

10.Współpracowano z lokalnymi mediami: Gazeta Jędrzejowska, Echo Dnia,

11.Na bieżąco aktualizowany jest Miejsko – Gminny portal internetowy www.malogoszcz.pl.

12.Projekt zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz 
( część sołectwa Żarczyce Duże) był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 18.09. – 09.10.2008r. Jest przygotowywany do uchwalenia.

13.Wykonawca zgłosił zakończenie rozbudowy Domu Ludowego w Zakruczu. Termin odbioru robót ustalono na dzień 06.11.2008r.

14.Trwają prace przy budowie II etapu obwodnicy Małogoszcza – termin wykonania 30.11.08 r.

15.Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 728 Mieronice – Mniszek

16.Zmodernizowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Bocheniec o dł. 1000 mb.

17.Rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi wojewódzkiej 762 – ul Chęcińskiej 
w Małogoszczu.  Termin wykonania 30.11.2008 r.

18.Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem kompleksowego uzbrojenia terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego w Małogoszczu wraz z budową dróg 
i chodników i wystąpiono z wnioskiem  o wydanie pozwolenia na budowę.

19.Zakończono prace związane z wykonaniem termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rembieszycach i Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach. Wykonawcą robót przy Szkole Podstawowej w Rembieszycach było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ze Staszowa – wartość robót brutto wynosi 692584.51 zł ,natomiast Wykonawcą  robót przy Zespole Placówek w Złotnikach był Zakład Remontowo-Budowlany ze Stopnicy – wartość robót brutto wynosi 626647,35 zł.

20.Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej dla Gór Lasochowskich, Prace wykonuje firma „ELWOD z Kielc. Termin wykonania robót 30.06.2009 rok.

21.Zakończono prace związane z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu  mieszkaniowym      w Małogoszczu. Wartość robót brutto wyniosła 76130,50 zł.

Wykonawcą robót była Firma Handlowo-Usługowa „UNICUS” z/s w Miechowie.

22.Przekazano plac budowy – dot. przebudowy ul. Warszawskiej w Małogoszczu .

Wykonawca –  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Kielce.

Wartość robót – 1.482.417,06 zł.

Termin wykonania do 30.09.2009 r.

23.Zakończono przebudowę dróg gminnych:

-Kozłów, dł. 290 mb, wartość robót 99.381,57, Wykonawca TRAKT Kielce.

-Żarczyce Małe, dł. 351 mb, wartość robót 69.598,93 zł, Wykonawca FART Kielce.

-Bocheniec, dł. 398 mb, wartość robót 68.517,82 zł. r. Wykonawca – TRAKT Kielce.

24.Trwają prace przy przebudowie chodników na Osiedlu w Małogoszczu.

Wykonawca – Włodzimierz Sieśkiewicz Kielce . Wartość robót 165.901,70 zł.

Termin wykonania 28.11.2008 r.

25.Zamontowano 5 szt. wiat przystankowych ( Nowa Wieś, Złotniki, Wygnanów, Lasochów, Mniszek).

26.Wykonano aktualizację projektu technicznego budowy mostu w Złotnikach. Koszt projektu - 9.760 zł oraz złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań a następnie gmina ponownie wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

27.Podjęto działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę drogi gminnej   Rembieszyce  - Borki.

28.Ogłoszono przetarg na budowę drogi gminnej Leśnica – Zakrucze o dł. 2300 mb.

Termin rozstrzygnięcia 5.11.2008 r. (pozyskano środki z UE).

29.Zakończono i odebrano przebudowę dróg powiatowych w m. Ludwinów i ul Jaszowskiego 
     w Małogoszczu.  Wykonawca  KPRD Kielce.

30.Zakończono przebudowę  oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz.

Wykonawca – Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o .o , Radom, ul.  Toruńska  9,Wartość robót – 1.067.250,99 zł. Zadanie finansowane wyłącznie  
z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej  i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu. Termin spłaty do ok. 2015 r.

31.Ogłoszono przetarg na nadzór inwestorski dla budowy kanalizacji sanitarnej w Leśnicy.

32.Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul.

Pustowójtówny w Małogoszczu. Termin wykonania  30 kwietnia 2009r., za kwotę 
 82.960,-  zł., wykonawca „FARDUB” Consulting sp. zoo Kielce.

II. Stanowisko  ds.  gospodarki  komunalnej

1.Przygotowano dokumentację i przekazano do poświadczenia 8 oświadczeń o posiadaniu   gospodarstwa.

2.Wydano 2 decyzje nakazujące usunięcie odpadów z własnej nieruchomości.

3.Przygotowano i przeprowadzono wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie

Dożynki Powiatowe 2008.

4.Przygotowano dokumentację, powołano komisję i rozstrzygnięto spór na rowie melioracyjnym   w Wiśniczu.

5.Udzielono pomocy rolnikom przy sprowadzeniu materiału siewnego.

6.Przygotowano i przeprowadzono wspólnie z dyrektorami szkół akcję„ Sprzątania świata”.

7.Przyjmowano wniosków i koordynowano prace związane z usuwaniem azbestu.

III. Urząd  Stanu Cywilnego

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

- Zarejestrowano zdarzenia i sporządzono akty stanu cywilnego w tym:

-  urodzenia  -  5

-  małżeństw – 38

-  zgonów     -  16

- Wydano 18 decyzji na sprostowanie błędu w aktach stanu cywilnego lub uzupełnieniu .

- Wydano  2 decyzje o wpisaniu treści zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego.

- Przyjęto 13 zapewnień od nupturientów, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

- Wydano 9 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art.4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

- Przyjęto 154 wnioski od interesantów w sprawie wydania odpisów skróconych

i zupełnych aktów stanu cywilnego w wyniku czego wydano 262 odpisy aktów stanu

cywilnego.

Z zakresu kadr i szkolenia

1. Z dniem 16 września zwolniono 4 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych

2. Z dniem 1 października zatrudniono 6 osób w ramach robót publicznych

3. Z dniem 6 października zwolniono 10 osób w ramach robót publicznych

IV. REFERAT FINANSOWY

1.Stanowisko d/s Kasy

Kasa podjęła w BS Kielce o/Małogoszcz środki pieniężne w wysokości  406 768,18 zł.

i wypłaciła je w tej samej kwocie.

Kasa przyjęła wpłaty na rzecz Urzędu z tytułu różnych podatków i opłat na kwotę 128 100,22 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 4  posiedzenia, przeprowadzono  rozmowy motywujące z osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu, , pozytywnie zaopiniowano 4 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.Stanowisko do spraw windykacji należności.

# 1.Dokonano zmian przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  osób fizycznych 
   i prawnych zgodnie z wydanymi  decyzjami,

# 2.Zaksięgowano indywidualne wpłaty podatków i opłat lokalnych na   poszczególne konta   podatników,

# 3.Przygotowano i wydano sołtysom kontokwitariusze na pobór III raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

# 4.Rozliczono sołtysów z poboru III raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych,

# 5.Naliczono prowizję w wysokości 20 % od zainkasowanych kwot podatku,

# 6.Wprowadzono wpłaty na konta podatników,

# 7.Sporządzono sprawozdanie kwartalne Rb-27S,

# 8.Wystawiono 21 upomnień na zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym.

# 9.Wystawiono 4 upomnienia dla osób prawnych,

10.Wydano 17 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

11.Dokonano 15 zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

12.Wydano 16 decyzji o likwidacji działalności gospodarczej,

13.Wydano 8 zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

3. Stanowiska pracy d/s podatków i opłat lokalnych.

1. Wydano :

- 744 zaświadczenia ,

- 180 decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego,

-  454 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

2. Wysłano :

-230 wezwań do podatników w sprawie złożenia informacji o podatku rolnym  leśnym 
                i od nieruchomości,

-14 upomnień w sprawie podatku od środków transportowych

3. Przyjęto :

- 90 informacji w sprawie podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości,

- 16 deklaracji na podatek od środków transportowych

- 454 wniosków o zwrot podatku akcyzowego

- 4 korekty deklaracji na podatek od nieruchomości

4.Sporządzono informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie

za miesiąc sierpień, wrzesień i październik oraz sprawozdanie o nieudzielaniu pomocy publicznej       dla przedsiębiorców za III kwartał 2008 r.

5.Sporządzono sprawozdanie dotyczące skutków obniżenia stawek podatkowych i zastosowania       ulg podatkowych za III kwartał  2008 r.

6.Sporządzono wniosek o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku    akcyzowego i jego wypłatę.

4. Stanowisko d/s płac.

Przekazano do ZUS dokumentację w formie elektronicznej dotyczącą:

- naliczania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

- zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  nowo zatrudnionych pracowników

- zgłoszeń do ubezpieczeń zdrowotnych członków ich rodzin,

Wyrejestrowano z  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych zwalnianych pracowników

i z ubezpieczeń zdrowotnych członków ich rodzin,

Stale współpracowano z ZUS w zakresie uzupełniania brakujących dokumentów dotyczących  naliczania kapitału początkowego dla byłych i obecnie zatrudnianych pracowników, Sporządzono informację o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) dla byłych pracowników,   oraz składano pisemne i telefoniczne wyjaśnienia  do  wydanych  wcześniej zaświadczeń do kapitału początkowego zgodnie z wymogami ZUS,

Naliczono  i rozliczono (za każdy miesiąc) podatek dochodowy od umów o pracę ,umów zleceń

i umów o dzieło,

Dla nowo zatrudnianych pracowników z tytułu umów o pracę ,umów zleceń, umów o dzieło,

-  założono nowe kartoteki osobowe,

-  wprowadzono dane osobowe do systemu kadrowo-płacowego,

-  wprowadzono dane podatkowe do systemu kadrowo-płacowego,

- wprowadzono wskaźniki ubezpieczeniowe do systemu kadrowo-płacowego.

Comiesięcznie składano wnioski  do PUP  o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych do prac publicznych i  interwencyjnych , oraz składano oświadczenia o wysokości wkładu pracodawcy w subsydiowane zatrudnienie, w podziale na poszczególnych pracowników zgodnie z zawartymi  umowami  w celu uzyskania częściowego zwrotu dofinansowania  z PUP.

Wydano zaświadczenia o wysokości dochodów do celów emerytalnych, rentowych, zasiłkowych, stypendialnych  na prośbę pracownika.

Przekazano do ZUS dokumenty celem wypłaty zasiłków chorobowych oraz (Z-3)

- zaświadczenie płatnika składek celem wypłaty zasiłków chorobowych przez ZUS dla pracowników którym umowy o pracę  uległy rozwiązaniu.

5. Stanowisko d/s księgowości budżetowej.

Inspektor d/s księgowości budżetowej wykonywała niżej wymienione czynności:

1.Przygotowano dokumenty finansowe do podjęcia do kasy Urzędu z działalności MGOPS, Domu Kultury, Biblioteki oraz Urzędu M i G.

2.Przygotowano dokumenty do wypłat bezgotówkowych  a także dokonywano przelewów drogą elektroniczną;

3.Księgowano dowody księgowe dotyczące dochodów budżetowych, uzgadniano ewidencję  analityczną z zapisami w księgowości podatkowej.

4.Rozliczano inkasenta z opłaty targowej na koniec września 2008 r.

6.Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej.

Podinspektor d/s księgowości budżetowej wykonywała n/w czynności:

1.Wystawiono faktury VAT z tytułu najmu lokali użytkowych oraz innych usług podlegających

podatkowi VAT, wystawiono również rachunki dla jednostki Domu Kultury.

2.Sporządzono noty obciążeniowe z tytułu poboru energii elektrycznej, cieplnej i rozmów           telefonicznych;

3.Uzgadniano wykonanie planu wydatków budżetowych na koniec każdego miesiąca  
z poszczególnych jednostek budżetowych.

4.Rozliczano samochód służbowy gminy.

5.Prowadzono dokumentację funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników MGOPS, Domu Kultury, Biblioteki oraz Urzędu M i G.

6.Kompletowano dowody źródłowe w celu zaksięgowania na kontach analitycznych 
i syntetycznych MGOPS, Domu Kultury, Biblioteki oraz Urzędu M i G.

7. Kierownik Referatu Finansowego.

Wspólnie z Zastępcą Skarbnika Miasta i Gminy wykonano n/w czynności służbowe:

1.Przygotowano Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

2.Sporządzono informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 i przekazano 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawiono pod obrady sesji.

3.Przygotowano projekt uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

4.Sporządzono sprawozdania finansowe z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2008 rok
 i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

5.Sporządzono sprawozdanie z wykonania dotacji za III kwartał 2008 i przesłano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

V. Stanowisko ds. ewidencji ludności i ochrony środowiska

- Na pobyt stały zostało zameldowanych 20 osób , które przybyły spoza gminy

- Na pobyt czasowy zostało zameldowanych 11 osób.

- Przemeldowanych w obrębie gminy zostało 23 osoby

- Z pobytu stałego zostało wymeldowanych  32 osoby

- Czasową nieobecność poza gminą zgłosiło 52 osoby

Ponadto zbiór meldunkowy został zaktualizowany zdarzeniami z akt stanu cywilnego.

Wprowadzono do LBD i kartoteki KOM:

- 28 aktów urodzeń

- 52 akty małżeństwa

- 24 akty zgonu.

Uzupełniono Lokalny Bank Danych oraz kartotekę KOM zmianami wynikającymi z wymiany dowodów osobistych w 124  przypadkach.

# W zakresie ochrony środowiska

Wydane zostały 3 decyzje administracyjne na wycięcie drzew dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej .

Prowadzone są 3 postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew dla osób fizycznych .

VI .Stanowisko do spraw dowodów osobistych

1.Przyjęto 25 wniosków o wydanie dowodów  osobistych i przesłano do Centrum Personalizacji,

2.Przyjęto i wprowadzono do gminnej informatycznej bazy danych łącznie 81 dowodów osobistych.

3.Wydano mieszkańcom gminy 114 dowodów osobistych.

VII. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  i zarządu mieniem

1.Wydano 3 decyzje zatwierdzające projekty podziałów nieruchomości  położonych w  Leśnicy, Złotnikach i Ludwinowie .

2. Przygotowano dokumenty i wystąpiono do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Małogoszcz położone 
w  Wiśniczu, Bocheńcu, Leśnicy i Nowej Wsi.

3.Dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Małogoszcz, które oddane zostały w użytkowanie wieczyste na rzecz  właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Małogoszczu przy ul. Jędrzejowskiej  
33 A i 33 B oraz na Osiedlu w blokach nr  1, 2, 3,11,12,13,14,15,16,17,18 .Aktualizacja opłaty spowodowana jest zmianą  wartości nieruchomości.

4.Spisano 2 umowy na wydzierżawienie gruntów w Kozłowie i Małogoszczu oraz 1 umowę na oddanie w najem lokalu użytkowego w Małogoszczu  (przedłużenie umów zgodnie z uchwałą Rady  Nr 15/116/08 z dn. 29.08.08).

5.Przygotowano dokumenty na zakup od P. Struskiego nieruchomości zajętej pod obwodnicę 
w Małogoszczu (I etap)  i przekazano do  kancelarii notarialnej gdzie spisany został w dniu 24.09.08 akt notarialny Rep. A Nr 4283/2008.

VIII. Stanowisko  ds. dodatków  mieszkaniowych

Przyjętych zostało  35 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  Wydano 23 decyzje 
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego osobom spełniającym kryteria. Wszystkie decyzje zostały zarejestrowane, sporządzono wykazy osób korzystających z dodatków. Wykazy te przekazano do księgowości w ustawowym terminie celem przekazania środków finansowych dla zarządców i do rąk wnioskodawcy na wypłatę przyznanych dodatków.

Wydano 5 decyzji w sprawach dotyczących zaliczki alimentacyjnej.

Przyjęto 48 wniosków w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydano 45 decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3 decyzje w sprawie odmowy przyznania świadczenia.

IX .Stanowisko  do spraw świadczeń rodzinnych

Przyjęto:  404 wnioski  w sprawie świadczeń rodzinnych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na okres zasiłkowy 2008/2009

Wydano:984 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i dodatków , zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zaliczki alimentacyjnej.

X .Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu.

1. Zarządzeniem Nr 147/08 z dnia 28 sierpnia  Burmistrz powierzył stanowisko dyrektora  Zespołu    Placówek Oświatowych w Złotnikach Pani Krystynie Świerczyńskiej.

2.Zarządzeniem Nr 148/08 z dnia 28 sierpnia Burmistrz powierzył stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Małogoszczu Pani Jolancie Musiał.

3. Zarządzeniem Nr 149/08 z dnia 28 sierpnia  Burmistrz powierzył stanowisko dyrektora   Zespołu Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych Panu Grzegorzowi Orłowskiemu.

4. Zarządzeniem Nr 159 /08 z dnia 2 października  Burmistrz wyraził zgodę na zorganizowanie   indywidualnego nauczania dla dzieci  w Przedszkolu Publicznym  w  Małogoszczu.

5. Zarządzeniami Nr 163/08 i 164/08 z dnia 2 października  Burmistrz wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach.

6. Zarządzeniem Nr 153/08  z dnia 19 września  Burmistrz wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej w Kozłowie.

7. Zarządzeniami Nr 160/08, 162/08 i 161/08 z dnia 2 października  Burmistrz wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Małogoszczu.

8. Zarządzeniem Nr 168/08  z dnia 14 października  Burmistrz zatwierdził arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

9. 23 września 2008r. zostało sporządzone sprawozdanie EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli

i przekazane do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

10. W miesiącu wrześniu  2008 r. wpłynęło 226 wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów terenu Naszej Gminy.

XI. Stanowisko do spraw obrony cywilnej.

W zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej.

1.Trwają nadal prace nad aktualizacją kart zadań wynikających z planu operacyjnego   funkcjonowania gminy.

2.W dniach 16 i 17 października 2008 r. przeprowadzona została rejestracja przedpoborowych rocznika 1990.

3.W dniu 16 października 2008 r. odbył się trening obsad stałego dyżuru połączony ze szkoleniem.

4.Sporządzono plan ochrony zabytków Gminy Małogoszcz na wypadek konfliktu zbrojnego lub wojny.

W zakresie ochrony informacji niejawnych oraz BHP i Ppoż.

1.Prowadzono szkolenia z zakresu BHP dla osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i  robót publicznych, praktykantów i stażystów.

2.Kontynuowana jest dalej wymiana hydrantów zgodnie z zaleceniami Państwowej straży Pożarnej w Jędrzejowie.

W zakresie spraw wojskowych:

1.Sporządzony został nowy plan Akcji Kurierskiej dla Gminy Małogoszcz.