SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  PLANU  WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  GMINY  ZA   2003 ROK

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2003 roku wydatki w wysokości 18.708.622zł, natomiast wykonanie wynosi-18.088.228,-zł co stanowi 96,68% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ  010 – ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO                       PLAN         773.975,-zł

Wykonanie      772.931,-zł

tj.	99,86% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				   762.739,-zł

w tym :

budowa wodociągu  we wsi   Wygnanów					   762.739,-zł

2.Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczono na:

a) składki na Izby Rolnicze							       1.749,-zł

b) dopłata do oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła			       3.443,-zł

c) dofinansowanie spółek wodnych						       5.000,-zł

DZIAŁ  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                              PLAN      1.557.103,-zł

Wykonanie	           1.535.854,-zł

tj.	98,63% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Partycypacja w kosztach modernizacji dróg wojewódzkich			     76.110,-zł

- wykonano, odebrano i rozliczono budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Bocheniec  - 938 mb.,

-	wykonano odcinek rowu i przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Bocheniec – Ośrodek Wypoczynkowy.

2.Partycypacja w kosztach modernizacji dróg powiatowych 			   125.000,-zł

w tym zaległe faktury 2002r.							     70.500,-zł

- wykonano, odebrano i rozliczono wszystkie zaplanowane roboty związane z odnowami dróg powiatowych w m. Kozłów – 1000 mb, Żarczyce Małe 300 mb, Leśnica – 1000 mb, Mieronice – 350 mb.,

- wykonano rów odwadniający wraz z zjazdami w ciągu drogi powiatowej w m. Żarczyce Duże – 150 mb.,

- wykonano rów „zamknięty” w ciągu drogi powiatowej w m. Wola Tesserowa.

3.Modernizacja dróg gminnych 							1.206.152,-zł

w tym zaległe faktury 2002 r.						   589.935,-zł

- wykonano, odebrano i rozliczono wszystkie zaplanowane  roboty związane z modernizacją i budową dróg gminnych i budową chodników w miejscowościach: Lasochów – 725 mb, Zakrucze – 1002 mb, Leśnica – 590 mb, Bocheniec, 507 mb, ul. Konarskiego – 288 mb, poszerzenie ul. Osiedlowej wraz z parkingiem – 422 m2, Wola Tesserowa – budowa 245 mb, Osiedle – chodniki 504 m2, Ul. Grochowska i 3-go Maja – 1054 m2,

- zlecono wykonanie projektu na budowę drogi gminnej w m. Żarczyce Duże,

- udrożniono częściowo kanał burzowy przy Zakładzie ‘Głuchowiec”,

- zakupiono 3 szt. wiat przystankowych dla miejscowości Wiśnicz, Wygnanów, Leśnica. koszt. 11.330 zł,

- wykonano remont cząstkowy dróg gminnych w m. Wola Tesserowa, Lipnica, Małogoszcz, ul. Pustowójtówny. Koszt robót – 4133 zł,

- utwardzono drogi polne poprzez nawiezienie kamienia, wysiewki, szlaki – 5.300 ton (wg załączonego wykazu.) Średni koszt kamienia i wysiewki wraz z transportem – 13 zł/t,

- praca koparki „Ostrówek” przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg – 600 godz.

4.W ramach letniego i zimowego utrzymania wydatkowano kwotę		   128.592,-zł

z przeznaczeniem na:

- zakup kamienia na utwardzenie dróg polnych

- zapłata za usługi transportowe

- zapłatę za projekt oznakowania dróg

DZIAŁ  700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                      100.000,-zł

Wykonanie	 100.000,-zł

tj.	 100,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Dotację dla ZGKiM z przeznaczeniem na oczyszczanie miast i wsi	   100.000,-zł

DZIAŁ  710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                               123.500,-zł

Wykonanie	   111.086,-zł

tj.	89,94% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

-	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy		     51.553,-zł

-	zapłatę faktur za co w budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza	     10.983,-zł

-	ogłoszenie prasowe na sprzedaż działek będących własnością gminy	     29.582,-zł

wyrys działek, zakup działki, weryfikacja projektów, podziały

działek, kosztorysy

-	utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych na terenie gminy		     18.968,-zł

DZIAŁ  750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                     PLAN       2.147.152,-zł

Wykonanie  1.919.563,-zł

tj.	 89,40% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Podstawową działalność Rady Miejskiej i jej organów			     95.113,-zł

2.Podstawową działalność Urzędu Miasta i Gminy				1.756.283,-zł

w tym :

wydatki na zadania zlecone							    65.680,-zł

wydatki na zadania powierzone							    18.500,-zł

3.Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów			    47.725,-zł

4.Zakup tablic informacyjnych oraz wypłata prowizji z tytułu opłaty targowej     9.857,-zł

5.Zakup środków trwałych na wyposażenie biura				    10.585,-zł

DZIAŁ  751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA               Plan                  27.583-zł

Wykonanie	   27.582,-zł

tj.	100,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Prowadzenie stałego rejestru wyborców					       1.743,-zł

2.Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		       3.624,-zł

3.Refernda ogólnokrajowe i konstytucyjne					     22.215,-zł

DZIAŁ  754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA                              PLAN         122.000,-zł									Wykonanie	   120.862,-zł									tj.	 99,06% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Dotację celową przekazaną dla powiatu na zakup samochodu

dla Posterunku Policji Lokalnej w Małogoszczu				     20.000,-zł

2.Podstawową działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających

na terenie gminyoraz remont straznicy w Leśnicy, Lipnicy, oraz

Domu Ludowego w Mniszku							   100.862,-zł

DZIAŁ  757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO               PLAN	   191.118,-zł

Wykonanie	   191.116,-zł

tj.	99,99% planu

Środki budżetowe z tego działu w wysokości –191.118,-zł zaplanowano z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od kredytu długoterminowego BS Kielce O/Małogoszcz z czego wykonanie wynosi –191.116,-zł.

DZIAŁ  801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                            PLAN      8.300.826,-zł

Wykonanie	        8.104.768,-zł

tj.	97,63% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Podstawową działalność Szkół podstawowych				4.506.737,-zł

2.Podstawową działalność Przedszkoli przy Szkołach podstawowych		   120.495,-zł

3.Podstawową działalność Gimnazjów						1.966.790,-zł

4.Dowożenie uczniów do Szkół							   395.540,-zł

5.Podstawową działalność MGZEASz						   259.702,-zł

6.Podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego			   744.231,-zł

7.Srodki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli				     29.199,-zł

7.Dobudowę skrzydła LO wraz z salą gimnastyczną przy

SP w Małogoszczu zapłata zaległych faktur					     43.137,-zł

8.Remont dachu budynku szkoły w Złotnikach					     38.937,-zł

DZIAŁ  851 – OCHRONA ZDROWIA                                       PLAN         126.002,-zł

Wykonanie		  125.533,-zł

tj.	 99,62% planu

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczono na:

1.Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w ramach zatwierdzonego

programu profilaktyki przeciwalkoholowej i wykonanie wynosi	108.248,-zł w tym:

a)wynagrodzenia za umowy zlecenia osób prowadzących świetlice środowiskowe

b)opłaty za badanie lekarskie osób uzależnionych

c)wypłaty diet dla osób wchodzących w skład komisji przeciwalkoholowej

d)opłata za szkolenie członków komisji

e)wynagrodzenie psychologa-umowa zlecenie

2.Wydatki inwestycyjne na remont i modernizację Ośrodka Zdrowia

w Małogoszczu									15.333,-zł.

3.Zakup łóżka rehabilitacyjne LS-04 R						  1.952,-zł

DZIAŁ  853 – OPIEKA SPOŁECZNA                                       PLAN      1.921.145,-zł

Wykonanie	         1.886.793,-zł

tj.	 98,21% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Zasiłki stałe okresowe i celowe						   892.932,-zł

w tym:

a)zasiłki stałe wyrównawcze							     71.886,-zł

b)zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne		   180.502,-zł

c)renty socjalne									   399.949,-zł

d)zasiłki okresowe gwarantowane						     12.168,-zł

e)zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa					     84.965,-zł

f)zasiłki celowe z zadań własnych						   130.942,-zł

g)zasiłki okresowe								     12.520,-zł

2.Bieżącą działalność usług opiekuńczych					   205.673,-zł

3.Bieżącą działalność MGOPS							   243.359,-zł

4.Dopłatę do dodatków mieszkaniowych					   188.461,-zł

5.Wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych				   115.193,-zł

6.Dofinansowanie dożywiania uczniów						   137.332,-zł

7.Składki na ubezpieczenie zdrowotne						     48.131,-zł

8.Składki na ubezpieczenia społeczne						     49.863,-zł

9.Zakup wyprawek szkolnych							       5.849,-zł

DZIAŁ  854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	PLAN 2.059.350,-zł

Wykonanie		1.964.858,-zł

tj.	95,41  % planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Podstawową działalność świetlic szkolnych					   703.009,-zł

2.Podstawową działalność Przedszkoli na terenie gminy			1.224.346,-zł

3.Stypendia dla uczniów								     36.477,-zł

4.Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów			       1.026,-zł

DZIAŁ  900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA						PLAN    564.268,-zł

Wykonanie		   549.833,-zł

tj.	  97,44% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				   145.700,-zł

w tym

a)budowa kanalizacji sanitarnej w Bocheńcu					   145.700,-zł

2.Oświetlenie ulic, placów i dróg						   310.875,-zł

3.Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	     75.555,-zł

4.Modernizacja oświetlenia ulicznego w niżej wymienionych miejscowościach  17.703,-zł

w tym:

- wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Karsznice – 157 mb, 3 szt. opraw i Żarczyce Małe – 129 mb, 4 szt. opraw. .Koszt robót – 13.000 zł.

- uzupełniono oświetlenie uliczne w miejscowościach: Bocheniec – 1 szt, Kopaniny – 1 szt. Małogoszcz ul. Konarskiego 1 szt., ul. Jędrzejowska przy posesji P. Polita –1 szt. ul. Warszawska 8 szt, Żarczyce Małe 1 szt, Karsznice – 1 szt. Lipnica – 2 szt. Leśnica – 3 szt. Małogoszcz Osiedle 2 szt. Kozłów – 1 szt. Mieronice – 2 szt. Wola Tesserowa 1 szt. Wygnanów 1 szt.    Koszt robót 16.214,96 zł.

DZIAŁ  921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO					PLAN		   562.680-zł

Wykonanie		   545.676,-zł

tj.	 96,97% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Bieżącą  działalność MGOK oraz wydatki związane

z obchodami Dni Małogoszcza w wysokości					   422.521,-zł

2.Bieżącą działalność MGBP-w Małogoszczu wraz z trzema filiami tj.

w Żarczycach Dużych, Złotnikach oraz Kozłowie w wysokości		   123.155,-zł

DZIAŁ  926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT		PLAN		   131.920,-zł

Wykonanie		   131.774,-zł

tj.	99,88% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1.Bieżące utrzymanie stadionu sportowego					    11.774,-zł

2.Dotację dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu		  120.000,-zł