Zał. nr 5 - wzór umowy

UMOWA  NR …………………..       / 2008

# O  PEŁNIENIE  ZASTĘPSTWA  INWESTYCYJNEGO

zawarta w dniu ..................... ..2008 roku pomiędzy  Gminą małogoszcz reprezentowaną przez:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Inwestorem”, a:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Inwestorem Zastępczym”,

o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu i realizacji inwestycji pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości  Leśnica wraz z uwzględnieniem posesji przyległych do kolektora głównego we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz”.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ........................... 2008r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1.

1.Inwestor zleca, a Inwestor Zastępczy przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia czynności  zastępstwa inwestycyjnego nad realizacją zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości  Leśnica wraz z uwzględnieniem posesji przyległych do kolektora głównego we wsi Zakracze gmina Małogoszcz”.

zgodnie z dokumentacją opracowaną  przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Sp. z o.o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce  obejmującą:

-  Projekt budowlano – wykonawczy  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leśnica i

Zakrucze gmina Małogoszcz (część opisowa)

-  Projekt budowlano – wykonawczy  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leśnica i

Zakrucze gmina Małogoszcz (mapy syt.-wys.)

- Projekt budowlano – wykonawczy  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leśnica i

Zakrucze gmina Małogoszcz (profile i karty katalogowe)

- Projekt zasilania w energię elektryczną  przepompowni ścieków P1 z przedmiarem robót części elektrycznej;

- Projekt zasilania w energię elektryczną  przepompowni ścieków P2 z przedmiarem robót części elektrycznej;

- Projekt zasilania w energię elektryczną  przepompowni ścieków P3 z przedmiarem robót części elektrycznej;

-   Informacja BIOZ;

- Specyfikacja techniczna

- Przedmiar robót część budowlano-technologiczna;

- Określenie warunków gruntowo-wodnych – geologia.

2. Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2011

3. Wartość zadania inwestycyjnego zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonego przetargu.

4.    Inwestor Zastępczy zobowiązuje się w szczególności do:

- uzyskania niezbędnych zezwoleń umożliwiających przeprowadzenie robót,

- akceptacji opracowanego przez  Wykonawcę harmonogramu robót budowlanych,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 14  dni od daty podpisania umowy  pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,  pozwolenia na budowę i dokumentacji projektowej,

5)  zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:

a) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji

z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w  szczególności

zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych  do obrotu 
       i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,

uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  oraz  udział  w  czynnościach

odbioru  końcowego,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Inwestorowi,

- kontroli terminowości realizacji inwestycji,

- rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji , z tym że zmiany projektowe mające wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wymagają akceptacji  Inwestora,

- potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji

inwestycji oraz jej gotowości do odbioru,

h)  udziału w przeglądach w okresie rękojmi,

4) dokonania czynności odbioru  inwestycji lub jej odpowiedniej części   określonej w umowie

z  Wykonawcą. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy   zobowiązuje się do:

- dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru zakończenia zadania inwestycyjnego

od wykonawcy i przekazania przedmiotu odbioru Inwestorowi,

- potwierdzenia usunięcia wad  i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów

i przeglądów w okresie rękojmi,

- przekazania Inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z pokryciem kosztów kontroli dokonanych przez wymienione w art. 56 ust.1 Prawa budowlanego organy

(z wyłączeniem kosztów wynikających z zaleceń wydanych przez te organy), oraz przekazania

Inwestorowi decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania (jeśli takie pozwolenie wymagane jest przepisami, w przeciwnym przypadku istnieje

obowiązek zgłoszenia) ;

- przekazania  rozliczenia wykonanego zadania inwestycyjnego z  projektami dowodów OT dotyczących nowo powstałych środków trwałych oraz  kompletu wymaganych dokumentów w terminie 1 miesiąca od daty wpływu faktury końcowej Wykonawcy;

5)  sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia inwestycji,

6)  nadzór  obsługi geodezyjnej w myśl obowiązujących przepisów;

7)  sporządzenia sprawozdawczości inwestycyjnej zgodnie z przepisami GUS;

8)  prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych 
      z właściwym prowadzeniem inwestycji.

9) Inwestor Zastępczy powołuje Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestycyjnego na roboty ogólnobudowlane i roboty instalacyjne oraz koordynatora ich czynności. Obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności art.25 – 27. Zgłoszenie nadzoru nastąpi wpisem do dziennika budowy.

§ 2.

Integralne części umowy stanowią:

- oferta Inwestora Zastępczego,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§3.

Inwestor zobowiązuje się do:

- zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,

- wyłonienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych wykonawcy robót budowlanych i dokonywania zapłaty na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur  zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego.

§ 4.

- Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od daty podpisania  niniejszej umowy do………………..  z zastrzeżeniem ust.2

- Obowiązki Inwestora Zastępczego wygasają wraz z wygaśnięciem rękojmi udzielonej przez Wykonawcę, na wykonanie zadania o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 5.

Inwestor przekaże Inwestorowi Zastępczemu niezbędne do nadzorowania dokumenty, takie jak:

projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary, pozwolenie na budowę oraz umowę

z wykonawcą robót.

§ 6.

- Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych

o postępie robót budowlanych.

- Jeżeli Inwestor zgłosi w tej sprawie do Inwestora Zastępczego uwagi lub zastrzeżenia

na Inwestorze Zastępczym będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Inwestora niezwłocznie

o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 7.

1.   Jeżeli w  okresie  realizacji  robót  zajdzie konieczność wykonania robót, nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inwestor Zastępczy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Inwestora  celem podjęcia decyzji co do ich zasadności i ewentualnego zlecenia Wykonawcy.

2.   Bez   zgody    Inwestora,    Inwestor   Zastępczy  nie   jest   upoważniony   do   wydawania

Wykonawcy polecenia wykonania tych robót z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia lub mienia.

§ 8.

1.   Wysokość  wynagrodzenia  Inwestora Zastępczego  za  cały  okres realizacji  inwestycji

z tytułu czynności  określonych w niniejszej umowie ustala  się  w  wysokości  ...........................

złotych (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych:  ..........................................................

...................................................................................................................................................

2. Wysokość  wynagrodzenia  określona  w ust.1.  nie  może ulec  zmianie  bez   względu  na

ostateczny koszt robót budowlanych.

3. Inwestor Zastępczy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, ustalonej  ust 1 w kwocie    .................

(słownie złotych    ………………………………...........................................................

................................................................................................................................................

w formie : ……………………………………………………..............................................

z tym że, 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ............................

zostanie zwolniona w terminie 30 dni po okresie , o którym mowa § 4 ust. 1 i stanowi

zabezpieczanie należytego wykonania obowiązków Inwestora Zastępczego, zaś pozostałe 30%. tj kwota …………………, zostanie zwolniona w terminie 15 dni licząc od terminu określonego w § 4 ust. 2

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  
 z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  rachunek   Inwestora Zastępczego na jego pisemny wniosek.

- 1). Inwestor po powiadomieniu Inwestora Zastępczego  może wykorzystać  zabezpieczenie,    jeśli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

2). Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest  w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne  żądanie Inwestora, złożone wraz z oświadczeniem, że Inwestor Zastępczy nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym  w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 9.

- Wynagrodzenie  Inwestora  Zastępczego  będzie  przekazywane  w  ciągu  30  dni  od daty         otrzymania faktury przez Inwestora.

- Faktury mogą być wystawiane po wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych

w harmonogramie rzeczowo – finansowym  będącym   załącznikiem   do   umowy zawartej  między Inwestorem a Wykonawcą,  na kwotę proporcjonalną do wartości przerobu robót   budowlanych z tym, że faktura końcowa Inwestora Zastępczego nie może być  mniejsza niż 30%  ustalonego wynagrodzenia i zostanie uregulowana po przedłożeniu ostatecznego rozliczenia   inwestycji  i  przekazaniu dokumentacji powykonawczej oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§ 10.

- W  przypadku  nie  przystąpienia  do  wykonania  swoich  obowiązków  w  wyznaczonym

terminie Inwestor odstąpi od umowy  naliczając Inwestorowi Zastępczemu karę umowną

w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.

- Inwestor Zastępczy zapłaci Inwestorowi karę umowną, liczoną od kwoty jego wynagrodzenia   ustalonego   w   § 8  ust. 1 za zwłokę w  wykonaniu  prac  objętych  umową w  wysokości  równej  odsetkom  za  zwłokę  od zaległości podatkowych obowiązujących  w okresie pozostawania Inwestora Zastępczego w zwłoce, za każdy dzień zwłoki.

- W razie nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Inwestora Zastępczego obowiązków wynikających z umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu nawet za już wykonany nadzór.

§ 11.

Inwestor  Zastępczy    jest  odpowiedzialny  za  szkody  poniesione  przez  Inwestora wskutek

niewykonania lub  nienależytego wykonania  przez  Inwestora Zastępczego  obowiązków  wynikających z niniejszej umowy.

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W tej sytuacji Inwestor Zastępczy otrzyma wynagrodzenie za nadzór  nad  robotami  wykonanymi

i odebranymi do dnia odstąpienia od umowy.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisów o umowie zlecenia  oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 15.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Kielcach.

§ 16.

Umowę sporządzono  w   dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach,  po 1 egzemplarzu dla  każdej strony.

Inwestor                                                                   Inwestor   Zastępczy