Małogoszcz, dnia 24.10.2008 r.

Znak:BI-7020/9/ZP/P/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem posesji przyległych do kolektora głównego we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz.

W toku niniejszego postępowania przetargowego jeden z oferentów zwrócił się o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej powyższego zadania i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, w związku z tym Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej wyjaśnia powstałe rozbieżności oraz odpowiada na zadane pytania

- Jaką formę rozliczenia z Wykonawcą Robót przyjmie Zamawiający (obmiar/ryczałt)?

Ad.1  Ryczałt.

- Czy czas realizacji zamówienia , tj. 36 miesięcy od dnia podpisania umowy zawiera w sobie

okres gwarancji?

Ad. 2 Nie zawiera okresu gwarancji.

- Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla

Niniejszego zadania inwestycyjnego? Jeżeli nie, to w jakim terminie jest przewidywane uzyskanie wspomnianego pozwolenia?

Ad. 3  Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

- Prosimy o podanie przybliżonego terminu podpisania umowy z Wykonawcą Robót.

Ad. 4  Przybliżony termin podpisania umowy z Wykonawcą Robót to I kwartał 2009 roku..

- Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji inwestycji, np. z 24 miesięcy na 12 miesięcy?

Ad. 5   Zamawiający nie dopuszcza skrócenia terminu realizacji inwestycji.

6.Prosimy o doprecyzowanie dwóch sprzecznych zapisów dotyczących specjalności

wymaganych inspektorów nadzorów.

Pkt VIII SIWZ mówi, że Wykonawca winien dysponować 2 osobami posiadającymi

uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Natomiast Pkt 9, § Umowy mówi, że Inwestor Zastępczy powołuje Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestycyjnego na roboty:

- ogólnobudowlane

- instalacyjne

oraz koordynatora ich czynności

Ad. 6  Wykonawca winien dysponować 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane  do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

-   instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych,

kanalizacyjnych i gazowych,

-  instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

7.Czy koordynator czynności inspektorów nadzoru może być ustanowiony spośród dwóch

wymaganych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru? Jeżeli nie, to czy koordynator

winien posiadać uprawnienia budowlane i w jakiej specjalności?

Ad. 7   Koordynator inspektorów nadzoru może być ustanowiony spośród dwóch wymaganych

przez Zamawiającego inspektorów nadzoru.

- Czy harmonogram rzeczowo-finansowy będzie załącznikiem do oferty Wykonawcy Robót i

czy jego czas będzie miał wpływ na ocenę oferty?

Ad.8    Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie załącznikiem do oferty Wykonawcy Robót, ale

jego czas  nie będzie miał wpływu na ocenę oferty.

9. Czy Inwestor Zastępczy będzie brał udział w procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy

Robót? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Ad.9   Inwestor Zastępczy nie będzie brał udział w procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy

Robót.

Jednocześnie informujemy, że częstotliwość pobytu na realizowanej inwestycji nie może być mniejsza niż dwa pobyty w ciągu jednego tygodnia zarówno inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, jak również w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan   Głogowski