Zał. nr 7

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

# Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze, północna obwodnica miasta Małogoszcz

- Inwestor:

# GMINA MAŁOGOSZCZ – MAŁOGOSZCZ UL. JASZOWSKIEGO 3A

- Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

# Krzysztof Grosicki, „BUTECH” Sp. z o.o. ul. Wawrzyńskiej 23,

# 25-345 Kielce

- Część opisowa:

  - Projektowana droga gminna:

- długość drogi 2358m, szerokość 6,0 m

- obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,0m

- wjazdy na działki szerokości 4,0 m

- przepusty pod zjazdami

- przepusty pod drogą

- ciek z elementów betonowych

  - Na terenie i w pobliżu projektowanej drogi gminnej występują następujące obiekty budowlane:

- droga powiatowa

- droga wojewódzka

- przepusty pod drogą

- wodociąg

- kabel teletechniczny

  - Elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- droga powiatowa

- droga wojewódzka

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych

- w czasie wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

  - Przed rozpoczęciem każdej pracy, a szczególnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy

  - Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacją techniczną. Urobek układać z jednej strony wykopu w sposób umożliwiający dogodny transport materiałów do robót budowlanych (np. elementy przepustów) oraz w razie wypadku dojazd zespołów ratunkowych

- niewypały i niewybuchy – o znalezieniu niewypału i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane znakami drogowymi w sposób uzgodniony z zarządcą drogi

  - Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektant

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80