UMOWA  NR …………. / 2013

Zawarta w dniu ……..…………… w  Małogoszczu pomiędzy:

Gminą Małogoszcz z siedzibą ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, NIP 656 – 22 – 18 – 144 REGON 291009811

reprezentowaną przez:

Jana Głogowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ...........................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- .........................................................................................................................................................

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   Strony  zawierają umowę  o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla  rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na

odcinku  od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina

( Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138” o długości ok. 2 km.  –  zwanego dalej w treści umowy „ opracowaniem”.

KODY CPV:     71.30.00.00 – 1 – Usługi inżynieryjne.

- § 2

- Szczegółowy  rzeczowy zakres, formę wykonania  i szczegółowość opracowania określa   Specyfikacja Techniczna  stanowiąca  załącznik   nr 1 do umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje także zobowiązanie Wykonawcy do wykonywania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie wykonywany na podstawie odrębnej umowy, którą Wykonawca zawrze z Województwem Świętokrzyskim - inwestorem robót wykonawczych. Umowa będzie uwzględniać warunki wykonywania nadzoru autorskiego ustalone w postępowaniu  przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej  umowy.

§ 3

1.  Rzeczowy  zakres  opracowania   będzie  realizowany w dwóch etapach :

a) etap I  obejmujący :

- opracowanie wniosku wraz z załącznikami dla potrzeb wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 
03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w tym:

- karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- raportu oddziaływania na środowisko,

- projekt budowlany,

- opracowanie  wniosku  wraz z załącznikami dla potrzeb wszczęcia postępowania   w sprawie  wydania decyzji ZRID zgodnie z ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2013 poz. 687) ,

- opracowanie  dokumentacji geotechnicznej  i geologicznej

b) etap II obejmujący :

- projekt wykonawczy,

- opracowanie studium wykonalności,

- sporządzenie   kosztorysu  inwestorskiego,  opisu przedmiotu  zamówienia i specyfikacji wykonania i odbioru robót na użytek przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego     na  roboty wykonawcze,

- projekt organizacji ruchu,

- pozyskanie decyzji ZRID.

2. Do obowiązków Wykonawcy  związanych z realizacją  zakresu rzeczowego należy:

a) uczestnictwo w postępowaniach  administracyjnych w imieniu Zamawiającego. W tym celu,   Wykonawca  wyznaczy osobę / osoby   którym Zamawiający udzieli właściwego upoważnienia,

b) współpraca  z Zamawiającym oraz z Województwem Świętokrzyskim  - inwestorem robót wykonawczych , na etapie przeprowadzania procedury zamówienia publicznego  na roboty wykonawcze .W tym celu  Wykonawca   wyznaczy osobę/ osoby, które będą  udzielać   wyjaśnień  związanych z opisem przedmiotu zamówienia .

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany  do  wykonania opracowania z najwyższą starannością.

2. Opracowanie   winno:

a)  być kompletne z punktu widzenia  celu któremu ma służyć,

b) zawierać rozwiązania  zgodne z najnowszą wiedzą  techniczną,

c) zawierać  wszystkie wymagane  prawem opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia,

d) przewidywać zastosowanie   wyrobów budowlanych  dopuszczonych do obrotu,

e) zachowywać zgodność  z obowiązującymi przepisami.

3. Opracowanie winno być zaopatrzone w wykaz dokumentów oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami  oraz znajduje się w stanie kompletnym pozwalającym na wykonywanie  robót budowalnych.

4. Szczegółowe uwarunkowania opracowania zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik  nr 1 do umowy.

§5.

1.Termin wykonania   opracowania   ustala się  następująco :

a) opracowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami dla potrzeb wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 
03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)   – w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

b) przekazanie Zamawiającemu kompletnego opracowania wraz z uzyskana decyzją ZRID   - w terminie 6 miesięcy od uzyskania ostatecznej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację.

2. Szczegółowy  harmonogram  realizacji  opracowania  stanowi załącznik  nr 2 .

§6

1. Odbiór opracowania będzie dokonywany w ramach poszczególnych etapów, z tym  zastrzeżeniem, że odbiór etapu II będzie stanowił jednocześnie  odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca przedstawia do odbioru części opracowania w ramach poszczególnych etapów  wraz z protokołem przekazania.

3. Zamawiający po otrzymaniu protokołu przekazania przystępuje do czynności odbioru, które zakończy w terminie 7 dni podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego albo zwrotem opracowania z podaniem na piśmie przyczyn odmowy podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

4. Z uwagi na  przeznaczenie  opracowania, w czynnościach  odbioru będą  uczestniczyć   przedstawiciele Województwa Świętokrzyskiego – inwestora  robót wykonawczych, którzy będą uprawnieni do weryfikacji poprawności wykonania opracowania.

5. W toku  czynności odbioru Zamawiający  dokonuje sprawdzenia opracowania  pod względem  kompletności  przekazywanej dokumentacji   i zgodności z umową.

6. Dokumentem potwierdzającym odbiór  jest protokół  zdawczo – odbiorczy sporządzony   przez obie strony.

7. W  przypadku  stwierdzenia  w toku czynności odbioru  wad  w przekazanej części opracowania   Zamawiający zażąda ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Po usunięciu wad strony przystąpią  do czynności odbioru  przy odpowiednim  zastosowaniu ust.  3 – 6.

8.  Odbiór  opracowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady  ujawnione po  jego  podpisaniu protokółu zdawczo – odbiorczego w okresie  rękojmi.

§ 7

1. Za wykonanie  opracowania   Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie

w   wysokości: …………….…………. zł brutto (z uwzględnieniem podatku VAT),

słownie złotych: ……………………………………..…………………………………………..

………………………………………………………….………………………………………..

w tym   :

a/ etap I  40 %  w/w wynagrodzenia,

b/ etap II 60%  w/w wynagrodzenia .

2. Wynagrodzenie   ma charakter  ryczałtowy  i nie ulega  zmianie z zastrzeżeniem przypadków gdy zmiana wynagrodzenia  wynika  z okoliczności  wskazanych w §  11 umowy.

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych etapów.

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę  jest  sporządzenie protokołu  zdawczo - odbiorczego.

5. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury przez Wykonawcę.

6. Wykonawca nie może bez pisemnej  zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności  przysługującej z tytułu  wynagrodzenia w ramach niniejszej  umowy.

§8

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

a) opóźnienie w wykonaniu  opracowania  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1  umowy.

2.  Zamawiający  jest uprawniony  do naliczenia kar umownych i przedstawienia ich do potrącenia z bieżących  faktur   Wykonawcy.

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający  może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne opracowania. Za wadę uznaje się ujawnienie, iż opracowanie lub jego elementy  uniemożliwiają wykorzystanie opracowania  w całości lub w części na cel któremu miały służyć.

2. Okres  rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego etapu II.

3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć je nieodpłatnie  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym  zgodnie  z ust. 3  po ponownym zakreśleniu   terminu   ich usunięcia Zamawiający może zlecić zastępcze  usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

5. Zlecenie zastępczego usunięcia wad nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust.1 lit. b z tym zastrzeżeniem, że  kary umowne nalicza się  do dnia usunięcia wad.

§ 10

- Tytułem należytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwotę w wysokości ............................. co stanowi 10% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie wniesione w formie ................................ ....................................................................................................................

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następujący:

1) część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 
tj. ............................zł. zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2) pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% 
tj. ..................................zł. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wydłużeniu ulegnie okres obowiązywania ustanowionego zabezpieczenia. W tym celu – w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji – Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokument gwarancji obowiązujący przez cały okres realizacji umowy. Nie wykonanie powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w winy Wykonawcy, za skutkami określonymi w § 7 pkt 2 lit. c) umowy.

§11.

- Strony przewidują, iż  zmiany umowy o charakterze istotnym mogą nastąpić w przypadku:

a) wystąpienia  po zawarciu umowy zdarzenia zewnętrznego  niezależnego  od stron, którego strony 
nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie mogły zapobiec przy należytej staranności a które skutkują koniecznością  zmian warunków umowy,

b) konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w  szczególności:       powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki  terrorystyczne,

c) konieczności zmiany zakresu rzeczowego na skutek zmiany obowiązującego prawa powodującego, że realizacja przedmiotu umowy w  niezmienionej postaci stanie się niecelowa lub bezprzedmiotowa,

d) niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowań w uzyskaniu od instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, które mają         wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

e) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

f) w przypadku gdy Województwo Świętokrzyskie jako inwestor robót wykonawczych  odstąpi od realizacji inwestycji.

§ 12

1. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe 
do opracowań wykonanych w ramach umowy.

2. W ramach  nabytych  praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

a/ przekazać opracowania Województwu Świętokrzyskiemu jako inwestorowi robót wykonawczych,

b/ przekazać  opracowania  lub ich dowolną część (  kopie ) innym podmiotom  jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych;

c/ przekazać opracowanie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na roboty wykonawcze, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

d/  przekazać opracowanie wykonawcom robót wykonawczych jako podstawę dla wykonania  robót budowlanych;

e/ wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;

f) wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych;

g/ zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.

§13.

- Roboty wykonawcze na podstawie opracowania będącego przedmiotem umowy będzie wykonywać  Województwo Świętokrzyskie  za  pośrednictwem  swej jednostki  organizacyjnej – Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg Wojewódzkich.

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie przez Zamawiającego na rzecz Województwa Świętokrzyskiego opracowania i udzielenia upoważnienia do wykonywania uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy względem Wykonawcy w szczególności w zakresie uprawnień wynikających z rękojmi.

- W wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 2  ust.2 umowy Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Województwem Świętokrzyskim umowy o nadzór autorski z uwzględnieniem  warunków zawartych w  ust.  4 – 7 .

- Umowa na wykonywanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta z dniem przystąpienia przez Województwo Świętokrzyskie do robót wykonawczych. Planowany termin przystąpienia do robót wykonawczych  określa się  na lata 2015 - 2018.

- Wykonawca  będzie sprawował nadzór autorski przez cały okres robót wykonawczych  tj. od daty rozpoczęcia budowy do dnia jej zakończenia.

- Wykonawcy  z tytułu wykonywania  nadzoru autorskiego będzie przysługiwało wynagrodzenie  w wysokości .......................... zł brutto.

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie objętym art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) – dalej ustawa Prawo Budowlane, przez autorów opracowań (wszystkich branż).

- Odmowa  zawarcia przez Wykonawcę  umowy na nadzór autorski z uwzględnieniem  warunków  o których mowa  w ust.  4 – 7  uzasadnia odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy względem  Województwa Świętokrzyskiego w wysokości  stanowiącej  150%  wynagrodzenia   z tytułu nadzoru autorskiego  wykonywanego przez inny niż Wykonawca podmiot.

9. Jeżeli Województwo Świętokrzyskie nie przystąpi  do realizacji robót  wykonawczych w terminie do dnia 31. 12. 2018r. zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia umowy z Województwem  Świętokrzyskim wygasa bez jakichkolwiek roszczeń.

§ 14

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z  Umowy na osobę trzecią.

- Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecia 
po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§15.

Osobami  uprawnionymi do kontaktu w toku realizacji umowy   będą:

1. Z ramienia Zamawiającego: Mirosław Machnik;

2. Z ramienia Wykonawcy: ……………………………………

§ 16

Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 17

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i Ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 
jest właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 18

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu 
dla każdej ze stron.

§ 19

1. Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków     Zamówienia, zawierających m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz,     że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

2. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki, które w razie wystąpienia rozbieżności     pomiędzy ich treścią, będą interpretowane w następującej kolejności:

- Oferta,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- Harmonogram prac projektowych.

ZAMAWIAJĄCY :                                                     WYKONAWCA: