# UMOWA NR ....../2009

zawarta w dniu .......................... 2009  roku w Małogoszczu pomiędzy :

- „Dalkia Polska” S.A. ,  z siedzibą przy: ul. Mysia 5,   00-496 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000006129 , NIP: 945-16-47-866, REGON: 351293622, kapitał zakładowy: 916 254 566 PLN

zwaną dalej Nadzorującym, reprezentowaną przez:

- …………………………. – Członek Zarządu

- …………………………. – Członek Zarządu

działających na podstawie odpisu z KRS, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy

a

- ……………………… ,  z siedzibą przy: …………………… , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………….., ………. Wydział Gospodarczy KRS Nr ……………….. ,NIP: ……………, REGON: ………….., kapitał zakładowy: …………………….. PLN

zwaną dalej „Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- …………………………. -

- ………………………….  –

3.  Przy udziale:

Gminy Małogoszcz w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3 A

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez

Jana  Głogowskiego – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małogoszcz – Krystyny Kot

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdą oddzielnie „Stroną”

- Zamawiający i Nadzorujący zleca, a Wykonawca, na podstawie niniejszej umowy, przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na modernizacji kotła rusztowego WR 2,5, zlokalizowanego na terenie ciepłowni Osiedlowej w Małogoszczu przy ul. 11 Listopada.

- W zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszej umowie, wchodzą:

a)	prace projektowe obejmujące:

-	wykonanie dokumentacji projektowej części ciśnieniowej kotła z powiększonym doekranowaniem komory paleniskowej wraz dodatkowymi komorami;

-	wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowego podgrzewacza wody ( ekonomizera);

-	uzgodnienie w/w dokumentacji z UDT;

-	wykonanie dokumentacji technicznej AKPiA kotła;

-	wykonanie dokumentacji  instalacji „fałszywego powietrza” Instalacja „fałszywego powietrza” tzn. układ przewodów i wentylator odbierający nadmiar powietrza z  komory paleniskowej i kierujący to powietrze do instalacji podmuchu;

b)	prace na obiekcie w zakresie technologii kotła, obejmujące:

-	demontaż urządzeń oraz części kotła związanych z realizacją modernizacji, w tym: demontaż  wymurówki i izolacji kotła do poziomu obsługi palacza

-	dostawę oraz montaż nowej, zmodernizowanej (z doekranowaniem komory paleniskowej) części ciśnieniowej wraz z kolektorami (dodatkowymi komorami). Dostawa i prace montażowe winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną przez UDT dokumentacją;

-	badanie konstrukcji nośnej kotła (kontrola stanu technicznego konstrukcji nośnej kotła (elementy zniszczone należy przewidzieć do wymiany)

- 	dostawa raz montaż dodatkowego podgrzewacza wody (ekonomizera – temp. spalin na wyjściu z ekonomizera max. 120oC). Dostawa i prace montażowe winny być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

-	remont kapitalny rusztu z przebudową na strefy szczelne ( ewentualnie dostawa rusztu w wykonaniu ze strefami szczelnymi) -  Aktualnie eksploatowany ruszt -  Rtsn 1,8x2

-	montaż rusztu;

-	wykonanie  instalacji powietrza podmuchowego z uwzględnieniem rozdziału na poszczególne strefy podmuchu oraz z podłączeniem instalacji „fałszywego powietrza”

-	wykonanie instalacji pomiaru ciśnienia spalin w komorze paleniskowej (pomiar ma być wykorzystany do sterowania wentylatorami podmuchu i wyciągu)

-	budowa instalacji „powietrza fałszywego”;

-	remont kapitalny odżużlacza (z częściową wymianą łańcucha);

-	zakup i zabudowa na kanale spalin analizatora O2;

- 	zaizolowanie kanału spalinowego na odcinku od kotła do odpylaczy cyklonowych

-         	wykonanie wymurówki i izolacji kotła. Prace murarskie i izolacyjne winny być zrealizowane z materiałów wykonawcy

-          remont kapitalny lub dostawa oraz montaż  kosza węglowego

- 	zakup i montaż falowników na napędach: wentylatora podmuchu (typ silnika SZJe – 24 b, P=2,2 kW) , rusztu (SZJe – 28b, P = 0,8 kW), wentylatora wyciągowego (typ silnika WPW-60, P = 15 kW);

- 	wykonanie układu pomiaru wysokości warstwy paliwa na ruszcie

- 	dostawa i montaż elementów sterowania pracą kotła ( sterowane podciśnienie w komorze paleniskowej tzn. współpraca wentylatorów ciągu i podmuchu ,wizualizacja wysokości warstwy węgla podawanego na ruszt oraz prędkości rusztu)

Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres modernizacji przedstawia „Harmonogram robót”, wykonany przez Wykonawcę stanowiący załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej myśli technicznej, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami jako zadanie pod klucz.

- Wykonawca oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej modernizacji osiągnięte zostaną następujące parametry techniczne kotła:

| L.p. | Parametry techniczne kotła | - |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc nominalna | min. 2,9 MW |
| 2 | Moc maksymalna trwała | min. 3,2 MW |
| 3 | Sprawność cieplna przy mocy nominalnej | 85 % |
| 4 | Sprawność cieplna przy 50% mocy nominalnej | 80 % |
| 5. | Sprawność cieplna przy 30% mocy nominalnej | 75 % |
| 6. | Maksymalny poziom emisji NOx | max. 400 mg/Nm3 |
| 7. | Maksymalny poziom emisji SO2 | max. 1500 mg/Nm3 |
| 8. | Maksymalny poziom pyłów | max. 700 mg/Nm3 |

przy zastosowaniu miału węglowego o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją:

Sortyment wg PN-82/G-79001 		- 	MIIA

Typ wg PN-82/G-97002		-	31 – 32

Wartość opałowa			-	22 – 25 MJ/kg

Zawartość siarki 			- 	< 0,6 %

Zawartość popiołu			- 	< 20 %

Zawartość wilgoci 			- 	10 – 15 %

Zawartość części lotnych 		- 	> 28 %

- Strony ustalają, że zamówienie  zostanie uznane za wykonane po pomyślnym przeprowadzeniu 72 godzinnego ruchu próbnego kotła oraz uzyskaniu wszystkich wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu parametrów technicznych. Parametry zostaną obliczone na podstawie:

- w zakresie mocy: układu pomiarowego zainstalowanego na kotle;

- w zakresie sprawności: zgodnie z normą PN-72/M-34128

- w zakresie emisji: legalizowanego analizatora spalin

- W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu parametrów technicznych, z zachowaniem uprawnień wynikających z § 11 ust. 4, naliczone zostaną następujące kary:

  - w przypadku nieuzyskania wymienionych wartości sprawności cieplnej ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2, ulegnie zmniejszeniu o 5 % za każdy 1% niedotrzymanej sprawności cieplnej.

  - w przypadku nieuzyskania wartości mocy nominalnej jak i wartości mocy maksymalnej trwałej ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2, ulegnie zmniejszeniu o 5 % za każdy 0,2 MW niedotrzymanej mocy maksymalnej kotła.

  - w przypadku nieuzyskania zadanych wartości emisji poszczególnych związków Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany będzie podjąć stosowne działania celem osiągnięcia zadanych wartości emisji. W przeciwnym wypadku Zamawiający zleci wykonanie przedmiotowych prac firmie zewnętrznej a kosztami wynikającymi z powyższego obciąży Wykonawcę.

- Termin wykonania prac ustala się na okres  ………………… licząc od dnia podpisania umowy..

- Szczegółowy zakres jak i terminowość poszczególnych prac realizowane będzie zgodnie z „harmonogramem robót” – załącznik nr 4

Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca otrzymał materiały przetargowe zawierające między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy, oraz że zostały one wprowadzone do niniejszej umowy.

- Strony w zakresie realizacji niniejszej umowy powołują:

- Zamawiający

Pana/nią……………………tel.……………e-mail………….. – Inspektor

- Nadzorujący

Pana/nią……………………tel.……………e-mail………….. – Inspektor

Pana/nią……………………tel.……………e-mail………….. – Inspektor

- Wykonawca

- Pana ……………………..; tel…………..; 	e-mail ………

- Pana ……………………..; tel……………;     e-mail……….

- Ww. przedstawiciele uczestniczą w odbiorach robót zanikających i końcowych. Wszelkie dokumenty bez ich podpisu (akceptacji)  uznawane będą jako nieważne.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące prace w warunkach szczególnie niebezpiecznych, w szczególności na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych, posiadają właściwe kwalifikacje do wykonywania zlecenia potwierdzone ważnymi, wymaganymi uprawnieniami.

- Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego i Nadzorującego nastąpi protokolarnie w dniu …….2009 r.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt przejąć od Zamawiającego  i Nadzorującego teren i zorganizować plac budowy oraz strzec mienia na nim zgromadzonego.

- Nadzorujący zapewni dostawę wody i energii elektrycznej i pokrywać będzie ich koszty w okresie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania czystości w obrębie budowy i usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku prowadzonych robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego zobowiązania prace porządkowe zlecone zostaną przez Nadzorującego innej firmie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w ramach prowadzonych prac i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa o odpadach Dz. U 2001 r. nr  62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Postanowienie to nie dotyczy złomu, który należy zdawać na rzecz Nadzorującego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i p. poż. przy realizacji robót szczegółowo określonych w załączniku nr 5 Wymagania BHP, ppoż. i ochrony środowiska - w objętych przedmiotem umowy pod rygorem poniesienia wszelkich konsekwencji w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku.

- Po zakończeniu całości robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorującemu w dniu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i przedstawienia polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności ważnej w okresie objętym niniejszą umową , suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 500 000 zł.

Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać:

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.

- wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości.

Na materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą względnie aprobatą techniczną. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego lub/i Nadzorującego oraz dołączyć je do dokumentacji powykonawczej.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Płatnikiem wynagrodzenia jest Nadzorujący.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 wynosi ……………………………. zł. netto (słownie zł: ……………………………… złotych 00/100.) za wykonanie prac określonych w  §1 pkt.2.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca naliczać będzie do faktury podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Określone w pkt.2 powyżej wynagrodzenie jest ostateczne i dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt. 2 nie może ulec zwiększeniu. Jednocześnie wynagrodzenie to może ulec zmniejszeniu, jeżeli w trakcie realizacji stwierdzone zostanie, że ilość lub zakres wykonanych robót są mniejsze od określonych w § 1 pkt. 2. Kwota pomniejszająca wynagrodzenie ustalona zostanie w oparciu o obmiar niewykonanych robót wykazanych w kosztorysie ofertowym przy zastosowaniu stawek kalkulacyjnych przyjętych w tym kosztorysie.

- Przedmiotem rozliczenia jest cały zakres poprawnie wykonanych robót, wg niniejszej umowy.

- Zasady wystawiania faktur i regulowania należności.

  - podstawą wystawienia faktur jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron wskazanych w   § 4 pkt. 1 końcowy protokół odbioru robót,

  - Nadzorujący zobowiązuje się do uregulowania należności w ciągu 30. dni od dnia otrzymania faktury wystawionej po wykonaniu prac, potwierdzonym końcowym protokołem odbioru, o którym jest mowa powyżej.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT (nr NIP ………………………..)

Nadzorujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT (nr NIP 945-16-47-866 ) i wyraża zgodę na wystawianie faktury bez jego podpisu jako odbiorcy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy  w postaci………………………………

- Zabezpieczenie w postaci ………….. zostanie zwrócone na poniżej wymienionych zasadach:

-	70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,

-	30% zabezpieczenia zostanie zatrzymane w celu pokrycia ewentualnych roszczeń  w ramach rękojmi i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi.

- Termin rękojmi ustala się na 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca robót nie przystąpi do usunięcia wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji w czasie 24 godzin lub w terminie ustalonym, Zamawiający w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów zastępczego usunięcia wad, ma prawo do dysponowania kwotą zabezpieczenia określoną powyżej.

- Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego części robót podwykonawcom, przy czym wartość robót podzlecanych nie może przekroczyć 45% kosztu całości robót. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu robót. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za podzlecany zakres robót, tak w zakresie terminów, jak i jakości (gwarancja i rękojmia za wady).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu i Nadzorującemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu, celem akceptacji.

- Zamawiający lub Nadzorujący wstrzyma Wykonawcy 100% wartości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy wynikającego z umowy z podwykonawcą do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w ( 1, Wykonawca zobowiązuje się do:

- Informowania, z wyprzedzeniem minimum 5 dni, Inspektorów o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu lub zanikających, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku odkrycie robót oraz przywrócenie robót do stanu poprzedniego, bez prawa żądania za to dodatkowego wynagrodzenia.

- Naprawienia na własny koszt szkód w mieniu osób trzecich powstałych podczas wykonywania robót.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Nadzorującemu kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu robót: 1% wartości robót objętych zleconym zakresem robót za

każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego.

  - Nadzorujący zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn    zależnych od Nadzorującego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Postanowienie to nie obowiązuje w przypadku odstąpienia z powodów określonych w §14 pkt.1c.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Nadzorującego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- O fakcie osiągnięcia gotowości do odbioru poszczególnych etapów prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego i Nadzorującego na piśmie.

- Zamawiający i Nadzorujący wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy nie później niż 5- dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Nadzorującemu przysługują następujące uprawnienia :

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia: Nadzorujący może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to :

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem: Nadzorujący może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem: Nadzorujący i Zamawiający mogą odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Na dzień odbioru Wykonawca przedłoży protokoły prób, pomiarów oraz certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i dokumentację powykonawczą.

- Nadzorujący wyznacza ostateczne terminy przeglądów obiektu po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, po upływie tych okresów określonych w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin ich usunięcia.

- Wykonawca udziela Nadzorującemu :

  - 5 letniej gwarancji na materiały jak i wykonane prace;

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do robót wykonawczych usuwania powstałej awarii nie później niż w ciągu 24. godzin od zawiadomieniu o wystąpieniu tej awarii.

- Bieg gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego robót.

- Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna, pod rygorem nieważności, jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego i Nadzorującego, jeżeli ich uwzględnienie wymagałoby zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu i Nadzorującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - gdy zostanie rozpoczęta procedura likwidacji Wykonawcy, względnie wydany zostanie nakaz zajęcia jego majątku,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez podania uzasadnienia przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Nadzorującego, złożonego na piśmie,

  - gdy Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z harmonogramem,

  - w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót;

  - jeżeli Wykonawca wykonuje roboty za pomocą podwykonawców, ale bez uprzedniej zgody Nadzorującego,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - Nadzorujący opóźnia się z zapłatą należnych kwot według ustalonych terminów  pomimo uprzedniego pisemnego wezwania.

  - Nadzorujący nie przekaże w uzgodnionym terminie placu budowy,

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a, b, c i d, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia powzięcia przez Nadzorującego lub Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Nadzorującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, zaplecza przez niego dostarczone, na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie.

# W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

# Wykonawca i jego podwykonawcy są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i Nadzorującego i jego spółek zależnych, w posiadanie których wejdą w związku z zawarciem, wykonaniem niniejszej umowy.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla Nadzorującego.

# Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

# Załącznik nr 1 – oferta

# Załącznik nr 2 – odpis KRS Nadzorującego

# Załącznik nr 3 – odpis KRS Wykonawcy

# Załącznik nr 4 – harmonogram robót

# Załącznik nr 5 - Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska

# Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

| NADZORUJĄCY | WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |